Приложение №1

                                                                                    Утверждена постановлением


Балтасинского районного


исполнительного комитета


от 31 марта 2011 г. N 205
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО БАЛТАСИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

 НА 2011 ГОД

I. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

сохранение и восстановление жилищного фонда в муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основными задачами настоящей Программы являются:

обеспечение сохранности и повышение потребительских качеств жилищного фонда;

приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами;

снижение уровня износа жилищного фонда;

внедрение ресурсосберегающих технологий.

II. Перечень программных мероприятий

1) Организационные мероприятия:

проведение в установленном порядке собраний собственников помещений для принятия решений о проведении работ по капитальному ремонту, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта и других условиях проведения капитального ремонта;

обследование многоквартирных домов с согласованием актов обследования и дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан;
ежегодное адресное планирование, уточнение объемов работ;

разработка предпроектной, исходно-разрешительной и проектной документации на объекты капитального ремонта и согласование указанной документации с филиалом Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по Республике Татарстан;

выбор в установленном порядке подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта;

финансовое обеспечение Программы.

2) Правовое сопровождение Программы - разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы в соответствии с Приложением № 1.

3) Технические мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение № 2 - не приводится).

4) Мониторинг Программы:

контроль выполнения мероприятий Программы, использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию;

анализ и оценка результатов Программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений.

Минимальный объем финансирования капитального ремонта составляет:

за счет средств местного бюджета - не менее 50% от установленного для Республики Татарстан минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

за счет средств товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (далее - ЖК, ЖСК) либо собственников помещений в многоквартирном доме - не менее 5% от общего объема финансирования капитального ремонта.

Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 4827,758 тыс. руб. (таблица 1), в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 153,645 тыс. руб.;

средства бюджета Республики Татарстан – 1443,955тыс. руб.;

средства местного бюджета – 1128 тыс. руб.;

средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений – 2102,158 тыс. руб.

Финансирование мероприятий

по источникам финансирования и годам реализации Программы

Таблица 1

                                                                    (тыс. руб.)

	Источники финансирования          
	Финансовые   
средства,    
всего      
	в том числе за        

2011год

	
	
	

	Всего по Программе                          
	4827,758
	4827,758

	Средства  Фонда  содействия   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства             
	153,645
	153,645

	Средства бюджета Республики Татарстан       
	1443,955
	1443,955

	Средства местного бюджета                   
	1128,0
	11128,0

	Средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК,  собственников помещений                                   
	2102,158
	2102,158


Финансирование Программы осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (таблица 2).

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2010 год

Таблица 2

	Виды работ по капитальному ремонту    
многоквартирных домов          
	Объемы проведения
капитального   
ремонта <*>,   
ед. изм.     
	Объемы     
потребности   
финансовых   
средств на   
проведение   
капитального  
ремонта,    
 руб.    

	Разработка и экспертиза ПСД,
	-
	139257

	технадзор
	-
	46420

	Ремонт мягкой кровли, кв. м              
	-
	-

	Ремонт шиферной кровли, кв. м            
	-
	-

	Ремонт металлической кровли, кв. м       
	-
	-

	Ремонт  внутридомовых  инженерных  сетей,
пог. м, в том числе:                     
	2275
	581000,0

	электроснабжения, кв. м                  
	550
	200000,0

	внутридомовой системы теплоснабжения, пог.м
	920
	225000,0

	газоснабжения, пог. м       
	-
	-

	водоснабжения, пог. м, в том числе:      
	405
	66700,0

	горячего                                 
	-
	-

	холодного                                
	405
	66700,0

	водоотведения (канализации), пог. м      
	400
	89300,0

	Установка  приборов   учета   потребления
ресурсов и узлов управления, шт.         
	3
	141000,0

	Ремонт и замена лифтов,  ремонт  лифтовых
шахт, шт.                                
	-
	-

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв.м
	1100
	150000,0

	утепление фасадов, кв. м                 
	1625
	3029404,0

	ремонт фасадов, кв.м
	-
	-

	Ремонт подъездов
	1700
	165000,0


--------------------------------

<*> Рассчитываются на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №2).

В ходе реализации настоящей Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться по итогам выделения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета, выполнения муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

IV. Порядок реализации Программы

Порядок реализации настоящей Программы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющие организации представляют в установленном порядке отчет о выполнении мероприятий настоящей Программы.

