|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЕРХНЕСУБАШСКОГО сельского поселения БалтасинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | **Описание: Описание: Герб** | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  балтачМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНы  ЮГАРЫ СУБАШ  АВЫЛҖИРЛЕГЕ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| ул. Ленина, д. 2, с. Верхний Субаш, 422244 | Ленин ур., 2 нче йорт, ЮгарыСубаш а., 422244 |
| Тел.: (84368) 3-74-41, факс: (84368) 3-74-41. E-mail: Vsub.[Blt@tatar.ru](mailto:Blt@tatar.ru), www.baltasi.tatarstan.ru | | |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

**02.04. 2018 г № 7**

**О проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории Верхнесубашского сельского поселения Балтасинского муниципального района в 2018 году**

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2018 №593-р, постановления Балтасинского районного исполнительного комитета от 29.03.2018 №103 и в целях обеспечения санитарной очистки территории Верхнесубашского сельского поселения Балтасинского муниципального района, исполнительный комитет Верхнесубашского сельского поселения **постановляет:**

1. Объявить с 1 апреля по 31 мая 2017 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории Верхнесубашского сельского поселения (далее – двухмесячник).

2. Создать комиссию для координации работ по проведению двухмесячника и утвердить его состав, согласно приложению №1.

3. Утвердить план проведения санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории Верхнесубашского сельского поселения с 1 апреля по 31 мая 2018 года, согласно приложению №2.

4. Довести до сведения руководителей учреждений, организаций и населения информацию о проведении двухмесячника.

5. Организовать проведение двухмесячника с привлечением общественности;

6. Принять конкретные меры по ремонту дорог и тротуаров, фасадов домов, уличного освещения, благоустройству кладбищ, парков, детских площадок, по озеленению территорий населенных пунктов.

7. Принять меры по обеспечению надлежащего содержания и эксплуатации полигонов твердых бытовых и биологических отходов (скотомогильников) и санитарной очистке прилегающих к ним мест.

8. Принять меры по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов животноводческих комплексов.

9. Привлекать на добровольной основе к работе по санитарно-экологической очистке подведомственных территорий общественные молодежные (волонтерские) организации.

10. Провести мероприятия по санитарной очистке пляжей, скверов, парков, детских площадок, мест массового отдыха населения и др.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесубашского

сельского поселения Вафин Р.Б.

### 

Приложение №1

к постановлению исполнительного комитета Верхнесубашского СП

от «02» апреля 2018 г. № 7

#### СОСТАВ

##### комиссии по координации работ проведения

санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории

Верхнесубашского сельского поселения Балтасинского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Р.Б.Вафин | - Глава Верхнесубашского сельского поселения (председатель комиссии) |
| Р.Н.Мухаметгалиев | - Директор ООО имени Тукая (зам. председателя комиссии) (по согласованию); |
| Г.Г.Гилемзянова | - заместитель руководителя исполнительного комитета (секретарь комиссии); |
| Члены комиссии: | |
| Р.Г.Гарифуллин | - директор Тюнтерской СОШ (по согласованию); |
| Р.М.Галиева | - директор СубашскойООШ (по согласованию); |
| Р.И.Абдрахманов | -главный ветврач ООО имениТукая, (по согласованию) |
| Р.Ф.Ахметшина | - заведующая Субашской ФАП ( по согласованию) |
| Р.М.Шагиева | - заведующая Кушкетбашской ФАП (по согласованию) |
| Л.И.Габделхакова | - депутат сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению исполнительного комитета Верхнесубашского СП

от «02» апреля 2018г. № 7

Информация Верхнесубашского сельского поселения Балтасинского муниципального района о ходе работ

по проведению санитарно-экологического двухмесячника по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018года

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Объем вывезенных твердых бытовых отходов, куб.м | | Задействовано спецавтотранспорта, штук | Задействовано населения, человек | Посажено деревьев, штук | Посажено кустарников, штук |
| всего | в т.ч. на полигоны |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ф.И.О., подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

1. Представить информацию с нарастающим итогом по состоянию на дату отчета

2. Рекомендуется в таблицеуказать общий объем вывезенных твердых бытовых отходов, а в пояснительной записке – по каждому санкционированному месту размещения отходов населенного пункта (сельского поселения) в отдельности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к постановлению исполнительного комитета Верхнесубашского СП  от «02» апреля 2018 г. № 7 |

**ПЛАН**

**проведения двухмесячника по санитарной очистке,**

**благоустройству населенных пунктов**

**Верхнесубашского сельского поселения Балтасинского муниципального района**

**с 1 апреля по 31 мая 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** | **Примечание** |
| 1 | Организация санитарной очистки ручейков и родников в населенных пунктах района и благоустройство прилегающих к ним территорий | 15 апреля 31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 2 | Обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние прилегающей территории всех торговых точек в поселении | 1 апреля  31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 3 | Обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние территорий биотермических ям, навозохранилищ, согласно ветеринарно-санитарных норм | до 1 мая | ВафинР.Б.  Мухаметгалиев Р.Н.  Хасанзянов Г.М. |  |
| 4 | Обеспечить контроль соответствия ветеринарно-санитарным нормам сибиреязвенных скотомогильников | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 5 | Организация работы по своевременному вывозу твердых бытовых отходов, мусора, накопленного за зимний период из населенных пунктов и работу полигонов по приему, захоронению поступающих отходов и приведение полигонов в соответствие с санитарно-экологическими требованиями | 1 апреля-31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 6 | Организационные мероприятия по внедрению селективного сбора твердых бытовых отходов, внедрение и организация метода сбора твердых бытовых отходов в мешки | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 7 | Организация Дня памяти по уборке территорий кладбищ | май | ВафинР.Б.  Старосты |  |
| 8 | Организация работы по санитарной очистке и благоустройству территорий животноводческих ферм, машинно-тракторных парков, зон санитарной охраны водоисточников | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б.  Мухаметгалиев Р.Н.  Хасанзянов Г.М. |  |
| 9 | Организация работы по санитарной очистке своих близлежащих и закрепленных территорий, определение специального грузового автотранспорта для вывоза твердых бытовых отходов на полигон и организованные свалки | 1 апреля  31 мая | ВафинР.Б.  Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 10 | Организация и проведение субботников на территории поселений: |  | ВафинР.Б.  Руководители предприятий, организаций и учреждений, |  |
| рабочий субботник |  |
| общепоселенный субботник |  |
| 11 | Организация ревизии и обновление аншлагов границ населенных пунктов, улиц, указателей наименований организаций и предприятий | 1 апреля  31 мая | ВафинР.Б.  Мухаметгалиев Р.Н.  Хасанзянов Г.М. |  |
| 12 | Организация ревизии и ремонтных, покрасочных работ мостов, мостовых переходов, а также столбов уличного освещения населенных пунктов, столбов высоковольтного напряжения, находящихся в придорожных полосах дорог | 1 апреля  31 мая | ВафинР.Б. |  |
| 13 | Организация благоустройства парадных входов зданий организаций всех форм собственности:  1) обновление вывесок,  2) ремонт входных лестниц,  3) подготовка и разбитие клумб, цветников, сквериков, садов | 01 мая -  31 мая | ВафинР.Б.  Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 14 | Организация санитарной очистки и благоустройства территорий памятников и обелисков | 15 апреля -  15 мая | ВафинР.Б.  ГалиеваР.М.  Гарифуллин Р.Г. |  |
| 15 | Организация газонов и цветников в сельских поселениях | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б.  Руководители организаций и предприятий |  |
| 16 | Подготовка задания и организация посадки лесных насаждений населением | До 15 мая | ВафинР.Б. |  |
| 17 | Организация шефства силами учащихся над памятниками и обелисками, находящимися на территории сельского поселения | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б.  ГалиеваР.М.  Гарифуллин Р.Г. |  |
| 18 | Разработка и распространение среди населения и учащихся образовательных учреждений буклетов, обращений о соблюдении чистоты и охране окружающей среды | 1 апреля -31 мая | ВафинР.Б.  ГалиеваР.М.  Гарифуллин Р.Г. |  |
| 19 | Организация участия граждан, учащихся образовательных учреждений Верхнесубашского сельского поселения в международной природоохранной акции «Марш парков» | ежегодно | ВафинР.Б.  ГалиеваР.М.  Гарифуллин Р.Г. |  |
| 20 | Представление отчета о проделанной работе в рамках санитарно-экологического двухмесячника по форме согласно | 15,29 апреля, и 13,27 мая | Гилемзянова Г.Г. |  |