- Приложение N 1

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ

ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |  |

- Приложение N 2

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

ОЖИДАЕМАЯ и ФАКТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| Показатели | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП с пострадавшими, единиц | 36 | 30 | 36 | 36 | 37 | 43 | 42 |  |  |
| Количество погибших | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |  |  |
| Снижение потенциального количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению со сценарием отсутствия программно-целевого метода), человек. | - | - | -2 | 2 | - | 2 | 3 |  |  |

- Приложение N 3

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(тыс рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финан- сирова- ния | Финансирование |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств республикан-ского бюджета | за счет средств бюджета района |  | за счет средств внебюд- жетных источников |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации | 2015 | 120,0 | 75,0 | 45,0 |  |  | РИК Радио «Кайтаваз» Филиал ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | Предупреж-дение опасного поведения участников дорожного движения |
| 2 | Создание видео- и телевизионной информационно- пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2015 | 15,0 | 1,0 | 14,0 |  |  | РИК Радио «Кайтаваз» | Формирова-ние у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 3 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов ЮИД, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты ДЮАШ по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике ДДТТ), приобретение картинга, автомобилей для ДЮАШ, автоклассов, оборудования по ПДД, развитие технических видов спорта, проведение соревнований, проведение мероприятий по БДД для населения | 2015 | 796,0 | 706,0 | 90,0 |  |  | РИК (Отдел по делам молодежи и спорту) Филиал ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | Формирова-ние у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 4 | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2015 | 84,0 | 48,0 | 36,0 |  |  | РИК (Отдел образования) Филиал ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" | Предупреж-дение ДДТТ |

- Приложение N 4

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015год"

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ

И ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ

(тыс рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| N по ФЦП | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финан- сирова- ния | Финансирование |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета района | за счет средств внебюд- жетных источников |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог общего пользования территориального значения проходящих по территориям населенных пунктов (н.п.Карадуван, н.п.Средний Кушкет) | 2015 | 85,0 | 85,0 |  | РИК, ООО «Сельэнергосервис» | повышение безопасности дорожного движения в темное время суток |
| 2 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 10 дорожных знаков) | 2015 | 40,0 | 25,0 | 15,0 | ООО «МДСУ-1» | оптимизация маршрутов движения, снижение риска возникновения ДТП |

- Приложение N 5

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП

(тыс рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| N по ФЦП |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Общий объем финан- сирова- ния | Финансирование |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счет средств бюджета района | за счет средств внебюд- жетных источников |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |  | 2015 | 50,0 | 50,0 |  | ГАУЗ «Балтасинская центральная больница» | эффективное оказание экстренной медицинской помощи на месте дорожно- транспортного происшествия, повышение качества преподавания в области оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий |

- Приложение N 7

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

|  | Всего | Средства республиканского бюджета |  | Средства бюджета района |  | Средства внебюджетных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитальные вложения | прочие нужды | капитальные вложения | прочие нужды | капитальные вложения | прочие нужды |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 1075,0 |  | 830,0 |  | 245,0 |  |  |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | 125,0 |  |  | 110,0 |  | 15,0 |  |
| Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| Итого: | 1250,0 |  | 830,0 | 160,0 | 245,0 | 15,0 |  |

- Приложение N 8

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Источник финансирования | Всего |
| --- | --- |
| Средства республиканского бюджета – всего | 830,0 |
| Средства муниципального образования – всего в том числе: | 405,0 |
| капитальные вложения | 160,0 |
| прочие нужды | 245,0 |
| Средства внебюджетных источников – всего в том числе: | 15,0 |
| Объем финансирования Программы из всех источников всего | 1250,0 |

- Приложение N 9

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ,

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

(тыс рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| Государственные заказчики Программы | Средства бюджета Республики Татарстан |  | Средства бюджета района |  | Средства внебюджетных источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальные вложения | прочие нужды | капитальные вложения | прочие нужды | капитальные вложения | прочие нужды |
| Балтасинский РИК |  |  | 110,0 | 245,0 |  |  |
| Балтасинский филиал ГКУ "ДФН и ОП БДД РТ" |  | 830,0 |  |  |  |  |
| ООО «МДСУ-1» |  |  |  |  | 15,0 |  |

- Приложение N 10

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

РАСЧЕТ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

|  | Показатели | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 3 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 6 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | 3 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, тыс. рублей | 11451 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 1250,0 |
| 6. | Индекс инфляции | 1,5 |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, тыс рублей, с учетом прогноза цен на 2015год | 833,5 |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2015 год | 10617,5 |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | 1,587 |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, тыс. рублей | 6728,4 |

- Приложение N 11

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

РАСЧЕТ

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

|  | Показатели | 2015год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 3 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 6 |
| 3. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | 3 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, тыс. рублей | 11451 |
| 5. | Вклад в доходы муниципального бюджета, тыс. рублей | 3910,0 |
| 6. | Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 345,0 |
| 7. | Индекс инфляции | 1,5 |
| 8. | Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2015 год | 230,0 |
| 9. | Бюджетный эффект от реализации Программы, тыс. рублей, с учетом прогноза цен на 2015 год | 3680,0 |
| 10. | Коэффициент дисконтирования | 1,587 |
| 11. | Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, тыс. рублей | 2332,0 |

- Приложение N 12

к целевой Программе "Повышение безопасности

дорожного движения на территории Балтасинского

района и п.г.т. Балтаси РТ на 2015 год"

Методика

оценки социально-экономической

и бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая Методика определяет основания и алгоритм расчета социально-экономической и бюджетной эффективности Программы.

2. Методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) принципа расчета эффективности Программы.

3. Методика предназначена для предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы.

4. Методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей Методики заложены расчет дисконтированного потока стоимости и определение чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. №ВК-477.

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дисконтирования) к базовому периоду.

9. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета Республики Татарстан.

10. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовой внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем. Соответственно, их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовой внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовой внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовой внутренний продукт.

14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

NPV=SUMTLNT−CT÷(1+j)Tk,

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);

T - срок реализации Программы, в годах;

NT - количественное значение результата Программы;

L - норматив величины ущерба;

CT - расходы на реализацию мероприятий Программы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - постоянная величина коэффициента дисконтирования, выраженная в долях единицы.

Данное выражение представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, сформированного в результате реализации Программы.

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

19. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

NPVb=SUMTLNT∗t−(CbT÷(1+j)T)k,

где:

NPVb - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Программы);

T - срок реализации Программы, в годах;

N - количественное значение результата Программы;

L - норматив величины ущерба;

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте в базовом периоде;

CbT - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - постоянная величина коэффициента дисконтирования, выраженная в долях единицы.

Данное выражение представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, сформированный в результате реализации Программы.