	Исполнительный комитет ЯНГУЛОВСКОГО
сельского поселения 
БалтасинскОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	  [image: image1.png]



	 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

балтач МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
ЯҢГУЛ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	КАРАР

	«20» марта 2024г.
	
	     № 22 



О проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории Янгуловского сельского поселения в 2024 году
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2024 года № 504-р и в целях обеспечения санитарной очистки территории Янгуловского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, исполнительный комитет Янгуловского сельского поселения постановляет: 

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2024 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории Янгуловского сельского поселения.

2. Провести на территории Янгуловского сельского поселения с 01 апреля по 31 мая 2024 года комплекс мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территорий.

3. Объявить 20 апреля 2024 года общественным субботником по наведению чистоты и санитарного порядка на территории Янгуловского сельского поселения.

4. Утвердить план мероприятий по проведению санитарно-экологического двухмесячника по очистке и благоустройству территории Янгуловского сельского поселения (приложение 1).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и личным подсобным хозяйствам обеспечить на своих территориях порядок в соответствии с санитарными требованиями и принять активное участие в общественных субботниках.

6. Исполнительному комитету:

- довести до сведения руководителей учреждений, организаций и населения информацию о проведении двухмесячника;
- организовать проведение двухмесячника с привлечением общественности;

-организовать предоставление транспорта для вывоза мусора с приусадебных участков граждан частного сектора и с территорий бюджетных организаций (по заявкам);
- принять конкретные меры по ремонту дорог, уличного освещения, благоустройству кладбищ, парков, детских площадок и по озеленению территорий населенных пунктов;
- предоставить еженедельно в течение двухмесячника в оперативный штаб для координации работ по проведению двухмесячника информацию о ходе работе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя Янгуловского 
сельского поселения
Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан                                                              Г.Р.Ашрафзянова
Приложение №1

к постановлению

Исполнительного комитета

Янгуловского сельского поселения
Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан
от 20.03.2024 № 22
ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов 

муниципального образования «Янгуловское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения

	1
	Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению двухмесячника и назначение ответственных лиц из числа членов штаба за сельскими поселениями для осуществления контроля за проведением двухмесячника
	Глава поселения
	До 1 апреля

	2
	Вести объяснительную работу по соблюдению общественного порядка, содержанию собак и кошек в хозяйствах граждан, по отлову безнадзорных собак.
	Глава поселения
	постоянно

	3
	Выявление несанкционированных свалок мусора на территориях населенных пунктов, лесов, прибрежных полос автомобильных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения и в местах массового отдыха людей и принять меры по их ликвидации
	Глава поселения
	1 апреля -

25 мая

	4
	Проведение обследования береговых линий реки и принять меры по очистке её прибрежной зоны
	Глава поселения
	1 апреля 

31 мая

	5
	Организация санитарной очистки рек, ручейков и родников в населенных пунктах и благоустройство прилегающих к ним территорий
	Глава поселения
	15 апреля 31 мая

	6
	Обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние прилегающей территории всех торговых точек поселения
	Глава поселения, Руководители организаций и предприятий
	1 апреля 

31 мая

	7
	Обеспечить надлежащее санитарно-экологическое состояние территорий биотермических ям, навозохранилищ, согласно ветеринарно-санитарных норм
	Руководитель и  главный ветеринар сельхозпредприятия
	до 1 мая

	8
	Обеспечить контроль соответствия ветеринарно-санитарным нормам сибиреязвенных скотомогильников
	Руководитель и  главный ветеринар сельхозпредприятия 
	1 апреля -31 мая

	9
	Организация работы по своевременному вывозу твердых бытовых отходов, мусора, накопленного за зимний период из населенных пунктов и работу полигонов по приему, сортировке и захоронению поступающих отходов и приведение полигонов в соответствие с санитарно-экологическими требованиями
	Глава поселения, Руководитель сельхозпредприятия
	1 апреля-31 мая

	10
	Организация работы по санитарной очистке и благоустройству территорий животноводческих ферм, машинно-тракторных парков, зон санитарной охраны водоисточников
	Руководитель сельхозпредприятия
	1 апреля -31 мая

	11
	Проведение субботников в бюджетных организациях и с/х предприятиях.
	Руководители организаций и предприятий
	20 апреля

	12
	Информировать хозяев-владельцев земельных участков ветхого жилья о приведении своего хозяйства в порядок
	Глава поселения,

Заместитель руководителя исполнительного комитета
	до 01 апреля

	13
	Информировать население о проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории Янгуловского сельского поселения
	Глава поселения, Заместитель руководителя исполнительного комитета
	до 01 апреля

	14
	Организация Дня памяти по уборке территорий кладбищ
	Глава поселения
	1,4 мая

	15
	Проведение субботников по наведению порядка около домов
	Граждане поселения
	постоянно

	16
	Организация транспорта для вывоза мусора и бытовых отходов с подворий сел
	Глава поселения
	постоянно

	17
	Организация благоустройства парадных входов зданий организаций всех форм собственности:

1) обновление вывесок,

2) ремонт входных лестниц,

3) подготовка и разбитие клумб, цветников, сквериков, садов
	Глава поселения, Руководители организаций и предприятий
	01 мая -

31 мая

	18
	Информировать граждан по устранению нарушений правил благоустройства
	Глава поселения, Заместитель руководителя исполнительного комитета
	постоянно

	19
	Установка табличек - указателей  (свалка запрещена, место свалки)
	Глава поселения
	до 30 апреля

	20
	Приведение в порядок свалок
	Глава поселения
	До 01 мая

	21
	Организация санитарной очистки и благоустройства территорий памятников
	Глава поселения
	15 апреля -

15 мая

	22
	Проведение озеленения на территориях бюджетных организаций, магазинов (весенняя обрезка деревьев, посадка саженцев, разбивка цветников)
	Руководители организаций,

предприниматели
	до 27 мая

	23
	Проведение обновления и ремонта ограждений на подведомственных территориях организациями и учреждениями
	Руководители организаций и учреждений
	до 09 мая


Приложение №2

к постановлению

Исполнительного комитета

Янгуловского сельского поселения

Балтасинского муниципального района

Республики Татарстан

от 20.03.2024 № 22
Информация поселений Балтасинского муниципального района о ходе работ

по проведению санитарно-экологического двухмесячника по состоянию на «____» ___________ 2024 года

                                                                                                                                                Форма

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Объем вывезенных твердых бытовых отходов, куб.м
	Задействовано спецавтотранспорта, штук
	Задействовано населения, человек
	Посажено деревьев, штук
	Посажено кустарников, штук

	
	
	всего
	в т.ч. на полигоны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ф.И.О., подпись руководителя   _____________

Примечание:

1. Представить информацию с нарастающим итогом по состоянию на дату отчета

2. Рекомендуется в таблице указать общий объем вывезенных твердых бытовых отходов, а в пояснительной записке – по каждому санкционированному месту размещения отходов населенного пункта (сельского поселения) в отдельности.

