| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУГУНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНы КУНЫР АВЫЛЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________

| Постановление 29.03.2017г. |  | КАРАР №3 |
| --- | --- | --- |

О проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территории  муниципального образования «Кугунурское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в 2017 году

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2017 №427-р, на основании постановления  №119 от 25.03.2017 г. Балтасинского районного исполнительного комитета в целях обеспечения санитарной очистки территории Кугунурского сельского поселения, исполнительный комитет Кугунурского сельского поселения постановляет:

1.Провести на территории муниципального образования «Кугунурское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан с 01  апреля по 31 мая 2017 года санитарно-экологический двухмесячник  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного  состояния территорий.

2.Утвердить  план мероприятий по проведению  санитарной очистки и благоустройству населенных пунктов: с Кугунур, с. Шуда, д. Дурга, с.Кургем, д. Кускем, д. Куремьял, д. Улисьял    (приложение 1)

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить порядок  на своих территориях  в соответствии с санитарными требованиями. Принять активное участие в общественных субботниках.

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                   З.Н.Асхадуллин

Приложение №1  к постановление №3 от  29.03.2017года

П Л А Н

мероприятий  по проведению санитарной очистки и благоустройству территории муниципального образования «Кугунурское сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан  на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Апрель |  |  |  |
| 1 | Вести объяснительную работу по соблюдению общественного порядка, содержанием собак и кошек на улицах, по отлову безнадзорных собак. | Глава поселения, председатель комиссии по благоустройству | постоянно |
| 2. | Проведение субботников в бюджетных организациях и с/х предприятиях | руководители организаций и предприятий | 20.04. 2017г. |
| 3 | Довести до населения информацию – о недопустимости сжигания травы и мусора в близи жилых домов и строений; -о недопустимости загромождения проездов для пожарной техники; - о недопустимости сжигания сухой травы в населенных пунктах, на лугах и в оврагах в целях предотвращения переброса огня на строения и лесопосадки; | Глава поселения, председатель комиссии по благоустройству | До 30 апреля 2017г. |
| 4 | Проведение воскресников на кладбищах сел | Глава поселения | весной-осенью |
| 5 | Проведение субботников по наведению порядка около домов | Граждане села | постоянно. |
| 6 | Организация работы по свевременному вывозу твердых бытовых отходов, мусора с подворий сел. | Глава поселения | постоянно |
| 7 | Проведение рейда комиссией по благоустройству по наведению порядка около приусадебных участков | Глава поселения, председатель комиссии по благоустройству | До 31 апреля 2017г. |
| 9 | Информирование граждан по устранению нарушений правил благоустройства | Глава поселения | постоянно |
| 10 | Заседание комиссии по благоустройству по подведению итогов месячника | Председатель комиссии по благоустройству | 30.04.2017г. |
| Май |  |  |  |
| 11 | Приведение в порядок свалок | Глава поселения | До 01.05.2017г. |
| 12 | Ремонт памятников ко дню победы | Глава поселения | до 08.05.2017 |
| 13 | Проведение озеленения на территориях бюджетных организаций, магазинов (весенняя обрезка деревьев, посадка саженцев, разбивка цветников) | руководители организаций, предприниматели | до 31.05.2017 |
| 14 | Проведение рейда комиссией по благоустройству по наведению порядка около приусадебных участков | Председатель комиссии по благоустройству | До 30 мая 2017г. |
| 15 | Проведение ремонта и ограждений на подведомственных территориях организациями и учреждениями | руководители организаций и учреждений | до 09.05.2017 |
| 16 | Заседание комиссии по благоустройству по подведению итогов месячника | Председатель комиссии по благоустройству | 31.05.2017 |
| 17 | Организация ремонтных, покрасочных работ мостов, мостовых переходов, столбов уличного освещения населенных пунктов | Глава поселения, руководители организаций, | До 31.05.2017 |
| 18 | организация благоустройство парадных входов зданий организаций всех форм собственности: обновление вывесок, ремонт лестниц, развитие клумб, цветников | Глава поселения, руководители организаций, | До 31.05.2017 |