| БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ РАЙОН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |
| --- | --- | --- |
| «_29_» ___08____ 20_19_ г. |  | № 291 |

2020 нче, 2021 нче, 2022 нче елларда Балтач муниципаль район территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясау Региональ программасын гамәлгә ашыру буенча кыска вакытлы планны раслау турында

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 25.06.2013 нче елгы, №52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, Балтач район башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2020 нче, 2021 нче, 2022 нче елларда Балтач муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча региональ программасын тормышка ашыруның кыска вакытлы планын раслау.

2. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Балтач муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге җитәкчесенә йөкләргә.

Җитәкче		           	                                                       А.Ф.Хәйретдинов

кушымта

Татарстан Республикасы

Балтач район башкарма комитетның _29.08.2019_ елгы №_291_ нче номерлы

карары белән расланды

2020, 2021, 2022 елларда Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау муниципаль программасын тормышка ашыруның кыска вакытлы планы.

I. Гомуми нигезләмә

2020 нче, 2021 нче, 2022 нче елларда Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә урнашкан  күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау муниципаль программасын тормышка ашыруның әлеге кыска вакытлы планы (алга таба - кыска вакытка исәпләнгән план, муниципаль программа) муниципаль программаны гамәлгә ашыру, күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт үткәрү вакытларын төгәлләштерү, күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау буенча планлаштырылган хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең төрләрен төгәлләштерү, дәүләт ярдәме төрләрен һәм күләмен билгеләү, капиталь ремонт үткәрүгә муниципаль ярдәм күрсәтү төрләрен билгеләү максатларында, Россия Федерациясе Торак кодексы, «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды турында» 2007 нче елның 21 нче июлендәге № 185-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба- Федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 нче елның 25 нче июнендәге № 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - Татарстан Республикасы Законы) нигезендә эшләнгән.

II. Кыска вакытлы планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска вакытлы планның төп максатлары:

Балтач муниципаль районында торак фондны саклау, торгызу һәм аның сыйфатын күтәрү;

гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру;

дәүләт ярдәме, күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлауга муниципаль ярдәм.

Кыска вакытлы планның төп бурычлары булып тора:

халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

кыска вакытлы планны башкаручыларны сайлап алуның үтә күренмәле һәм ачык процедураларын эшләү һәм үтәү;

озак вакытлы материаллар һәм ресурсларны саклау технологияләре кулланып капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник чишелешләрне һәм комплекслылыкны куллану.

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру срогы - 2020, 2021, 2022 еллар.

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 5,37 мең кв.метр булган 6 күпфатирлы йортта 329 гражданның имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

Әлеге кыска вакытлы планны үтәү буенча планлаштырылган күрсәткечләр кыска вакытлы планның № 1 нче номерлы кушымтасында күрсәтелгән.

III. Кыска вакытлы планны үтәүдә катнашучы шәһәр һәм авыл җирлекләре исемлеге

Балтач муниципаль районының кыска вакытлы планны үтәүдә катнашучы шәһәр һәм авыл җирлекләре исемлеге, мондый җирлекләрнең территориясендә түбәндәгеләр булуын исәпкә алып, формалаштырылган:

а)	Федераль законның 14 статьясында каралган финанс ярдәме күрсәтү шартлары үтәлгән;

б)	Балтач муниципаль районы авыл җирлеге территориясендә муниципаль программаны тормышка ашыруның кыска вакытлы (еллык) муниципаль планнары Дәүләт торак күзәтчелеге органнары белән расланды һәм килештерелде.

Кыска вакытлы планны тормышка ашыруда Балтач шәһәр җирлеге катнаша.

IV. 2020 елда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме |
| --- | --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | метр | 290 |
| Су белән тәэмин итү | метр | 290 |
| Түбә ремонтлау | кв.метр | 470 |
| Фасадны ремонтлау | кв.метр | 974 |
| Подъездны ремонтлау | кв. метр | 190 |

2021 елда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме |
| --- | --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | Метр | 448 |
| Су белән тәэмин итү | Метр | 225 |
| Су аеру | Метр | 223 |
| Фасад ремонтлау | кв. метр | 1006 |
| Түбә ремонтлау | кв. метр | 750 |
| Подъезд ремонтлау | кв.метр | 268 |
| Электр белән тәэмин итү буенча йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | кв. метров | 145 |

2022 елда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау күләме

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эш күләме |
| --- | --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | Метр | 80 |
| Су аеру | Метр | 80 |
| Фасад ремонтлау | кв. метр | 1053 |
| Подъезд ремонтлау | кв.метр | 110 |
| Электр белән тәэмин итү буенча йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | кв. метр | 110 |
| Вентиляция каналларын һәм төтен юлларын ремонтлау | кв. метр | 35 |

Күп фатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү күләмнәре «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча региональ программаны тормышка ашыруның кыска вакытлы планына кертелгән ремонт төрләре буенча күпфатирлы йортлар реестры»дип аталган 2 нче кушымтада китерелгән.

V. Ресурслар белән тәэмин итү

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары булып Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджетлар һәм күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләре акчалары тора.

Кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме тәшкил итәчәк:

- 2020 нче ел: 5164261,27 сум, шул исәптән:

Татарстан Республикасы бюджеты – 940692,00 сум;

җирле бюджет – 1128000,00 сум;

күп фатирлы йорттагы биналарның милекчеләре бюджеты – 3095569,27 сум;

- 2021 нче ел: 4235488,92 сум, шул исәптән:

Татарстан  Республикасы бюджеты – 940692,00  сум;

җирле бюджет - 1128000,00  сум;

күп фатирлы йорттагы биналарның милекчеләре бюджеты – 2166796,92  сум;

- 2022 нче ел: 4235382,92  сум, шул исәптән:

Татарстан  Республикасы бюджеты – 940586,00  сум;

Җирле бюджет - 1128000,00  сум;

күп фатирлы йорттагы биналарның милекчеләре бюджеты –2166796,92 сум;

Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә

финанс чаралары күләме 2020 нче елда

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр | Финанслауда ихтыяҗ, сум |
| --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | 370000,00 |
| Су белән тәэмин итү | 370000,00 |
| Түбә ремонтлау | 900000,00 |
| Фасад ремонтлау | 3243712,76 |
| Подъезд ремонтлау | 350000,00 |
| Техник паспортлар әзерләү | 100800,00 |
| Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | 146911,00 |
| Техник күзәтү (Төзелеш контролен тормышка ашыру) | 52837,51 |
| Барлыгы | 5164261,27 |

Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә

финанс чаралары күләме 2021 нче елда

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр | Финанслауда ихтыяҗ, сум |
| --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | 564890,00 |
| Су белән тәэмин итү | 316890,00 |
| Су аеру | 248000,00 |
| Фасад ремонтлау | 2230000,00 |
| Түбә ремонтлау | 750000,00 |
| Электр белән тәэмин итү буенча йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 230000,00 |
| Подъезд ремонтлау | 500000,00 |
| Техник паспортлар әзерләү | 70000,00 |
| Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | 120450,00 |
| Техник күзәтү (Төзелеш контролен тормышка ашыру) | 40148,92 |
| Барлыгы | 4235488,92 |

Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә

финанс чаралары күләме 2022 нче елда

| Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр һәм (яки) эшләр | Финанслауда ихтыяҗ, сум |
| --- | --- |
| Йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау яки алыштыру, шул исәптән: | 222000,00 |
| Су аеру | 222000,00 |
| Фасад ремонтлау | 3029000,00 |
| Подъезд ремонтлау | 536431,00 |
| Электр белән тәэмин итү буенча йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлау | 175000,00 |
| Вентиляция каналларын һәм төтен юлларын ремонтлау | 85000,00 |
| Техник паспортлар әзерләү | 25000,00 |
| Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | 122456,20 |
| Техник күзәтү (Төзелеш контролен тормышка ашыру) | 40495,72 |
| Барлыгы | 4235382,92 |

Капиталь ремонт үткәрү бәясен күрсәтеп, күпфатирлы йортлар исемлеге кыска вакытлы планның 3 нче кушымтасында китерелгән.

VI. Кыска сроклы планны тормышка ашыру механизмы

Әлеге кыска вакытлы планны тормышка ашыру Балтач район башкарма комитеты, торак милекчеләре ширкәте, идарәче оешмалар, биналарның милекчеләре, подрядчы оешмалар (алга таба - кыска сроклы планны үтәүчеләр) тарафыннан тормышка ашырыла.

Балтач район башкарма комитеты:

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына (алга таба – Министрлык) региональ программаны тормышка ашыру буенча кыска вакытлы (еллык) муниципаль планнарны формалаштыра һәм җибәрә;

Министрлыкка муниципаль берәмлек тарафыннан финанс ярдәме күрсәтү шартларының үтәлешен раслаучы норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм башка документлар тапшыра;

капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнаша;

җирле бюджет акчаларын федераль законда билгеләнгән тәртиптә һәм торак законнары нигезендә әлеге кыска вакытлы планда билгеләнгән күләмдә капиталь ремонт эшләрен финанслашуга күчерәләр;

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне техник заказчы функцияләрен, региональ оператор белән килешү (шартнамә) нигезендә гамәлгә ашыралар;

башкарылган эшләр актларын, капиталь ремонт эшләрен кабул итү актларын, күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау өчен расланган чыгымнар сметасында каралмаган акчадан файдалану очракларыннан тыш, шулай ук ул арткан очракта, килештерәләр;

күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча эшләр башкаруга бүлеп бирелә торган акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тоталар;

Министрлык билгеләгән тәртиптә тиешле муниципаль берәмлек буенча кыска вакытлы планны (шул исәптән күпфатирлы йортларда торак һәм торак булмаган биналар мәйданнары буенча мәгълүматлар) гамәлгә ашыру максатларында мәгълүматлар базасын барлыкка китерәләр һәм актуаль хәлдә тоталар);

Фондка хисап формалаштыру өчен кирәкле документларны һәм белешмәләрне Министрлыкка һәм кыска вакытлы планның башка башкаручыларына тапшыралар.

Торак милекчеләре ширкәте, идарәче оешмалар:

милекчеләргә ай саен капиталь ремонт өчен түләүләр түлиләр, капиталь ремонтка взнослар рәвешендә түләнә торган бина милекчеләреннән акча җыялар, региональ оператор хисабына капиталь ремонт фонды формалашкан очракта милекчеләрнең капиталь ремонт буенча кертемнәрен региональ оператор счетына күчерәләр, капиталь ремонт һәм торак фонды объектлары торышын мониторинглау дәүләт программасын формалаштыру һәм аның үтәлешен мониторинглауның интеграцияләнгән мәгълүмати-аналитик системасына һәр милекче буенча түләүләр һәм түләүләр турында мәгълүматны бирә,  түбәндәге web - адрес буенча белергә була: https://bars-monjf.tatarj-u/monjf/;

капиталь ремонтка кертемнәр буенча биналарның милекчеләренең бурычлары барлыкка килүгә юл куймау буенча чаралар күрәләр;

тикшерү актларын, капиталь ремонт эшләре күләменә карата җитешсезлек исемлекләрен, башкарылган эшләр актларын килештерәләр;

региональ оператор белән түләү документларын формалаштыруга һәм капиталь ремонт өчен кертемнәр буенча милекчеләрнең ай саен исәпләнүен һәм түләүләрен региональ оператор счетына күчерүне тәэмин итүгә шартнамәләр (килешүләр) төзиләр;

дәүләт экспертизасы бәяләмәсен алу белән проект документларын әзерләүне тәэмин итәләр;

министрлык тарафыннан расланган Тәртип нигезендә сайлап алуны оештыручы булып торалар;

капиталь ремонт үткәрү өчен подрядчы оешмаларны сайлау процедурасында катнашалар;

торак милекчеләренә капиталь ремонт башлау вакыты, хезмәт күрсәтү һәм (яки) эш күләме, аларның бәясе, күпфатирлы йорттагы гомуми милекне капиталь ремонтлауны финанслау тәртибе, чыганаклары турында һәм Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә капиталь ремонт үткәрүгә бәйле башка тәкъдимнәр китерәләр;

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау мәсьәләләре буенча милекчеләрнең җыелышларын оештыралар;

капиталь ремонт объектларына керүне  рөхсәт итәләр;

күп фатирлы йортларда капиталь ремонт эшләре вакытында һәм сыйфатлы башкарылуны контрольдә тоталар, шулай ук капиталь ремонт тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән капиталь ремонттан соң күп фатирлы йортларны файдалануга кабул итүдә катнашалар;

күпфатирлы йортны авариясез эксплуатацияләүнең һәм аңа кергән инженерлык системаларын авариясез эксплуатацияләүнең дефектлы исемлекләрен, проект-сметасын һәм башкарма документациясен, билгеләнгән гарантия срогыннан да ким булмаган күләмдә саклыйлар.

Бина хуҗалары:

тикшерү актларын, капиталь ремонт эшләре күләменә карата җитешсезлек исемлекләрен килештерәләр;

күп фатирлы йортларда капиталь ремонт эшләре вакытында һәм сыйфатлы башкарылуны контрольдә тоталар, шулай ук капиталь ремонт тәмамланган объектларны тикшерү һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән капиталь ремонттан соң күп фатирлы йортларны файдалануга кабул итүдә катнашалар.

Подрядчы оешмалар:

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча кыска вакытлы план һәм подряд килешүе белән билгеләнгән вакыт эчендә эшләрне башкаруны тәэмин итәләр;

КС-2, КС-3 формасы буенча башкарылган эшләр актларын формалаштыралар;

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне башкарганда төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм үз вакытында башкарылуы өчен җаваплы;

объектны файдалануга тапшыруны тәэмин итәләр;

подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкаралар.

Техник заказчы функцияләрен башкаручы оешма:

проект документларын, шул исәптән сметаны әзерләүне һәм раслауны гамәлгә ашыралар;

күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү вакытында төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

башкарылган эшләрне кабул итүдә катнашалар, башкарылган эшләр актларын килештерәләр;

объектны кулланышка кабул итүдә катнашалар, объектны кабул итү актын килештерәләр;

күп фатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм үз вакытында башкарылуы өчен җаваплы;

проект оешмасыннан проект-смета документларын кабул итәләр;

күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча күрсәтелгән хезмәтләрне (яки) башкарылган эшләрне кабул итү актына кул куйганнан соң 10 көн эчендә әлеге күпфатирлы йорт белән идарә итүче затка күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау турындагы документларның күчермәләрен (шул исәптән, проект, смета документларының, хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) капиталь ремонт буенча эшләр башкару турындагы килешүләрнең күчермәләрен), капиталь ремонт үткәрүгә бәйле финанс документларыннан тыш башка документлар тапшыралар;

техник заказчының законнарда каралган башка функцияләрен гамәлгә ашыралар.

Район массакүләм мәгълүмат чаралары - «Хезмәт» («Труд») һәм "Кайтаваз" ТРК кыска вакытлы план чараларын гамәлгә ашыру барышын даими яктырталар.

Кыска вакытлы планны планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау «Торак фонды мониторингы» бердәм мәгълүмат продуктында тормышка ашырыла.

VIII. Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне башкару өчен подрядчы оешмаларны сайлап алу тәртибе

Подрядчы оешмалар, Министрлык тарафыннан расланган Тәртип нигезендә, регионль оператор, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары, муниципаль бюджет учреждениеләре тарафыннан сайлап алына.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения Краткосрочного плана реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района РеспубликиТатарстан в 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональной программы |  |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | всего |  | I квартал |  | II квартал | III квартал |  |  | IV квартал |  | всего |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балтасинский муниципальный район | 3 182,88 | 201 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 164 261,27 |  | 5 164 261,27 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Балтасинский муниципальный район | 2 528,60 | 154 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 235 488,92 |  | 4 235 488,92 |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Балтасинский муниципальный район | 871,06 | 46 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 235 382,92 |  | 4 235 382,92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района РеспубликиТатарстан 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт вентиляционных каналов и дымоходов |  | ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | ремонт фасада |  | ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения |  | ремонт внутродомовой системы ХВС |  | ремонт подъездов |  | ремонт крыш |  | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | осуществление строительного контроля |
|  |  | рублей | шт. | рублей | пог.метров | рублей | кв.метров | рублей | кв.метров | рублей | пог.м | рублей | кв.метров | рублей | кв.метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Каенлык д.1 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 | 900000 | 35 000,00 | 28 000,00 | 9 000,00 |
| 2 | пгт Балтаси ул.Строителей д.10 | 419 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35 000,00 | 11 100,00 | 3 700,00 |
| 3 | пгт Балтаси ул.Строителей д.3 | 3 772 461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 3 243 712,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 190,00 | 350 000,00 | 0 | 0 | 30 800,00 | 107 811,00 | 40 137,51 |
|  | Итого: | 5 164 261,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 3 243 712,76 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 370 000,00 | 190,00 | 350 000,00 | 470,00 | 900 000,00 | 100 800,00 | 146 911,00 | 52 837,51 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Ленина д.156 | 3 545 288,92 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 248 000,00 | 1 006,00 | 2 230 000,00 | 145,00 | 230 000,00 | 225 | 316890 | 193,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 101 550,00 | 33 848,92 |
| 2 | пгт Балтаси ул.Строителей д.8 | 690 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 150 000,00 | 750,00 | 480 000,00 | 35 000,00 | 18 900,00 | 6 300,00 |
|  | Итого: | 4 235 488,92 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 248 000,00 | 1 006,00 | 2 230 000,00 | 145,00 | 230 000,00 | 225,00 | 316 890,00 | 268,00 | 500 000,00 | 750,00 | 480 000,00 | 70 000,00 | 120 450,00 | 40 148,92 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Ленина д.133 | 4 235 382,92 | 35,00 | 85 000,00 | 80,00 | 222 000,00 | 1 053,00 | 3 029 000,00 | 110,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 536 431,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 122 456,20 | 40 495,72 |
|  | Итого: | 4 235 382,92 | 0,00 | 85 000,00 | 80,00 | 222 000,00 | 1 053,00 | 3 029 000,00 | 110,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 536 431,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 122 456,20 | 40 495,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Краткосрочному плану реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 2020, 2021, 2022 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.метров | кв.метров | кв.метров | человек |  | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 |
| Балтасинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Каенлык д.1 | 2003 | 2003 | Кирпичные | 4 | 2 | 886,74 | 886,74 | 886,74 | 49 | Частичный | 972 000,00 | 1 096,15 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 2 | пгт Балтаси ул.Строителей д.10 | 1990 | 2008 | Сборно-щитовые | 3 | 3 | 1 278,44 | 1 278,44 | 1 278,44 | 73 | Частичный | 419 800,00 | 328,37 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| 3 | пгт Балтаси ул.Строителей д.3 | 1973 | 2012 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 017,70 | 1 017,70 | 1 017,70 | 79 | Частичный | 3 772 461,27 | 3 706,85 | 14 000,00 | 31.12.2020 |
| Итого по району по 2020 году |  |  |  |  |  |  | 3 182,88 | 3 182,88 | 3 182,88 | 201 |  | 5 164 261,27 |  |  |  |
|  | 2021год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Ленина д.156 | 1986 | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 257,34 | 1 257,34 | 1 257,34 | 68 | Частичный | 3 545 288,92 | 2 819,67 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
|  | пгт Балтаси ул.Строителей д.8 | 1980 | 2012 | Кирпичные | 3 | 2 | 1 271,26 | 1 271,26 | 1 271,26 | 86 | Частичный | 690 200,00 | 542,93 | 14 000,00 | 31.12.2021 |
| Итого по району по 2021 году |  |  |  |  |  |  | 2 528,60 | 2 528,60 | 2 528,60 | 154,00 |  | 4 235 488,92 |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Балтаси ул.Ленина д.133 | 1996 | 2014 | Кирпичные | 2 | 2 | 871,06 | 871,06 | 871,06 | 46 | Частичный | 4 235 382,92 | 4 862,33 | 14 000,00 | 31.12.2022 |
| Итого по району по 2022 году |  |  |  |  |  |  | 871,06 | 871,06 | 871,06 | 46,00 | Частичный | 4 235 382,92 |  |  |  |